## Slide 1
Sildenir Alves Ribeiro, DSc
Métodos e Ferramentas Ágeis

## Slide 2: Scrum

## Slide 3: Scrum
Uma alternativa de utilizar métodos ágeis na gerência de projetos
Pode ser aplicável a qualquer tipo de projeto
É simples
  Processo, artefatos e regras são poucos e fáceis de entender
  A simplicidade pode ser decepcionante aos acostumados com metodologias clássicas

## Slide 4: Scrum
Não é um método prescritivo
  Não define previamente o que deve ser feito em cada situação
  Projetos complexos não permitem prever todos os eventos
Define um framework e um conjunto de práticas
Aplica o senso comum
  Combinação de experiência, treinamento, confiança e inteligência de toda a equipe
  Senso comum em vez do senso de uma única pessoa é uma das razões do sucesso do Scrum

## Slide 5: Fases do Processo Ágil
Planejamento
Sprints
  Reuniões Diárias
  Revisão
  Retrospectivas
Encerramento

## Slide 6: Planejamento
Relativamente curto
Projeto da arquitetura do sistema
Estimativas de datas e custos
Criação do backlog
  Participação de clientes e outros departamentos
    Levantamento dos requisitos e atribuição de prioridades
Definição de equipes e seus líderes
Definição de pacotes a serem desenvolvidos
Backlog

## Slide 7: Sprint
O time recebe uma parte do backlog para desenvolvimento
  O backlog não sofrerá modificações durante o Sprint
Duração de 1 a 4 semanas
Sempre apresentam um executável ao final

## Slide 8: Sprint - Reuniões Diárias
Cerca de 15 minutos de duração
Todos respondem às perguntas:
  O que você realizou desde a última reunião?
  Quais problemas você enfrentou?
  Em que você trabalhará até a próxima reunião?
Benefícios:
  Maior integração entre os membros da equipe
  Rápida solução de problemas
    Promovem o compartilhamento de conhecimento
  Progresso medido continuamente
    Minimização de riscos

## Slide 9: Sprint - Revisão
Deve obedecer à data de entrega
  Permitida a diminuição de funcionalidades
Apresentação do produto ao cliente
  Sugestões de mudanças são incorporadas ao backlog
Benefícios:
  Apresentar resultados concretos ao cliente
  Integrar e testar uma boa parte do software
  Motivação da equipe
Nova funcionalidade

## Slide 10: Encerramento
Finalização do projeto
Atividades:
  Testes de integração
  Testes de sistema
  Documentação do usuário
  Preparação de material de treinamento
  Preparação de material de marketing

## Slide 11: Papéis no Scrum
Todas as responsabilidades de gerenciamento são divididas entre três papéis:
  Product Owner
  Scrum Master
  Time
Para o bom funcionamento do Scrum as pessoas responsáveis pelo projeto devem ter autoridade para fazer o que for necessário pelo seu sucesso
Pessoas não responsáveis não podem interferir no projeto
  Gera aumento de produtividade
  Evita situações constrangedoras para os envolvidos

## Slide 12: Papéis – Product Owner
Responsável por apresentar os interesses de todos os stakeholders
Define fundamentos iniciais do projeto, objetivos e planos de release
Responsável pela lista de requisitos (Product Backlog)
Certifica se as atividades com maior valor para o negócio são desenvolvidas primeiro
  Priorização freqüente das funcionalidades antes de cada iteração

## Slide 13: Papéis – Scrum Master
Responsável pelo sucesso do Scrum
Ensina o Scrum para os envolvidos com o projeto
Implementa o Scrum na empresa de forma adaptada a sua cultura, para continuamente gerar benefícios
Certifica se cada pessoa envolvida está seguindo seus papéis e as regras do Scrum
Certifica que pessoas não responsáveis não interfiram no processo

## Slide 14: Papéis – Time
Responsável por escolher as funcionalidades a serem desenvolvidas em cada interação e desenvolvê-las
O time se auto-gerencia, se auto-organiza
Todos os membros do time são coletivamente responsáveis pelo sucesso de cada iteração

## Slide 15: Regras no Scrum
O ScrumMaster deve se certificar de que cada envolvido no projeto siga suas regras
As regras permitem a execução correta do Scrum
Mudanças das regras devem se originar do time
  O ScrumMaster deve ser convencido de que todos envolvidos entenderam suficientemente as regras do Scrum para o correto discernimento
  Discussões desnecessárias são perda de tempo de produção da equipe

## Slide 16: Sprint Planning Meeting
A reunião de planejamento do Sprint deve ocorrer dentro de 8 horas com duas partes de 4 horas
Primeiro seguimento:
  Product Owner deve preparar o Product Backlog antes da reunião
  Seleção dos itens do Product Backlog que o time se compromete em torná-los incrementos potencialmente implementáveis
  Decisão final é do Product Owner
  Stakeholders não devem participar

## Slide 17: Sprint Planning Meeting
Segundo seguimento:
  Ocorre imediatamente após o primeiro
  Product Owner deve estar disponível para o que o time faça perguntas sobre o Product Backlog
  O time deve decidir sozinho como os itens selecionados serão implementados
  Nenhum outro participante pode fazer perguntas ou observações nesta parte
  Resultado deste seguimento é o Sprint Backlog
Projeto de Software - Sildenir A. Ribeiro, DSc

## Slide 18: Scrum Daily Meeting
Reunião de no máximo 15 minutos, a menos que o time seja grande o suficiente para precisar de mais tempo
Deve ser feita no mesmo lugar onde o time trabalha
Resulta em melhores resultados se realizada no inicio do dia de trabalho
Todos os membros do time devem participar desta reunião
Projeto de Software - Sildenir A. Ribeiro, DSc

## Slide 19: Scrum Daily Meeting
ScrumMaster faz as seguintes perguntas para cada membro do time:
  O que você fez desde a última reunião diária do Scrum relacionada a este projeto?
  O que você irá fazer desde agora até a próxima reunião diária do Scrum relacionada a este projeto?
  O que está impedindo você de realizar o seu trabalho o mais efetivamente possível?
Os membros devem responder apenas a estas perguntas para não estender a reunião

## Slide 20: Sprint
Não deve ser maior do que 30 dias consecutivos
Sem considerar outros fatores, este é o tempo necessário para produzir algo de interesse para o Product Owner e os stakeholders
O time se compromete com o Product Backlog
  Não são permitidas modificações nele durante o Sprint

## Slide 21: Sprint
Responsabilidades do time durante o Sprint:
  Participar das reuniões diárias do Scrum
  Manter o Sprint Backlog atualizado
  Disponibilizar o Sprint Backlog publicamente
O time tem o compromisso de implementar todos os itens selecionados

## Slide 22: Reunião de Revisão do Sprint
Reunião de no máximo 4 horas sob responsabilidade do ScrumMaster
O time não deve gastar mais de 1 hora na preparação desta reunião
Objetivo:
  Mostrar ao Product Owner e stakeholders as funcionalidades que foram feitas
Artefatos não devem ser apresentados, pois não são funcionalidades
No final da reunião
  Cada stakeholder fala suas impressões e sugere mudanças com suas respectivas prioridades
  Possíveis modificações no Product Backlog são discutidas entre o Product Owner e o time
  ScrumMaster anuncia a data e o local da próxima reunião de revisão do Sprint ao Product Owner e a todos stakeholders

## Slide 23: Reunião de Retrospectiva do Sprint
Não deve ser maior do que 3 horas
Participam desta reunião
  Time, ScrumMaster e, opcionalmente, Product Owner
Os membros do time devem responder a duas questões:
  O que aconteceu de bom durante o último Sprint?
  O que pode ser melhorado para o próximo Sprint?
ScrumMaster escreve as respostas e prioriza na ordem que deseja discutir as potenciais melhorias
ScrumMaster nesta reunião tem o papel de fazer com que o time encontre melhores formas de aplicar o Scrum

## Slide 24: Considerações

## Slide 25: Reflexão
Qual a melhor abordagem de gerenciamento para o desenvolvimento de software conduzido por metodologias ágeis?
Grandes projetos podem ser gerenciados de forma ágil?
  Como é possível?
  É confiável?
Gerenciamento ágil para qualquer tipo de projeto
  Construção de edifícios, aviões, robôs
    Como é possível?

## Slide 26: Considerações Finais
Manifesto ágil
  Pares de alternativas se reforçam
    Processos e ferramentas podem melhor capacitar os indivíduos e interações
    Documentação ajuda as pessoas a entenderem um software complexo
    Negociação de contrato pode ser parte integrante da colaboração do cliente
    Seguir um plano pode ser o melhor modo para responder a mudança, quando esta for previsível

## Slide 27: Considerações Finais
Abordagens possuem pontos positivos e negativos
  Partem de pressupostos diferentes
  Podem coexistir e conviver bem em um mesmo ambiente
    Considerar criteriosamente o ambiente correto
  Necessário buscar o ponto de equilíbrio, avaliando riscos
    Planejamento aperfeiçoa a agilidade
    Agilidade dá eficiência ao planejamento

## Slide 28: Considerações Finais
Projetos complexos e com restrições de tempo necessitam de uma nova abordagem
Scrum é uma boa solução
  É eficiente quando as regras e os papéis são bem seguidos
  Apesar da sua simplicidade, as pessoas costumam não aceitar facilmente a nova abordagem
  Há diversos casos de sucesso
Deve-se considerar as condições da equipe e as características dos projetos antes de uma migração

## Slide 29: Referências
AMBLER, S. Gerenciamento ágil de projetos: Colocando o desenvolvimento de software em ordem. Mundo PM. out/nov 2006
ANDERSON, D. J. Agile management for software engineering: Applying the theory of constraints for business results. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 336p.
AUGUSTINE, S. Managing agile projects. Prentice Hall, 2005. 264p.
AUGUSTINE, S.; PAYNE, B.; SENCINDIVER, F.; WOODCOCK, S. Agile project management: Steering from the edges. Communications of the ACM, v. 48, dez. 2005. p. 85-89.
BECK, K. 2001. AGILE ALLIANCE. Manifesto for agile software development. Disponível em <http://www.agilemanifesto.org/>. Acesso em 29 nov. 2006.
CHIN, G. Agile project management: how to succeed in the face of changing project requirements. New York: Amacon, 2004. 229 p.
DECARLO, D. Extreme project management: Using leadership, principles, and tools to deliver value in the face of volatility. California: Jossey-Bass, 2004. 560p.
Projeto de Software - Sildenir A. Ribeiro, DSc

## Slide 30: Referências
DECLARATION OF INTERDEPENDENCE. 2001. Declaration of interdependence. Disponível em <http://pmdoi.org/>. Acesso em 29 nov. 2006.
GRIFFITHS, M. Using agile alongside the PMBOK. PMI Global Congress Proceedings, 2004.
HIGHSMITH, J. Agile project management: creating innovative products. Boston: Addison-Wesley, 2004. 312 p .
KERZNER, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 912p.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. PMBOK Guide: Um guia do conjunto de conhecimentos do gerenciamento de projetos. Pennsylvania: Project Management Institute, 3. ed., 2004.
SCHWABER, K. Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, 2004.
MAGALHÃES, A. O gerenciamento de projetos desenvolvidos à luz das metodologias ágeis. PMI-MG jun/2006. Disponível em <http://www.pmimg.org.br/downloads/Palestra-GerenciamentoAgil.pdf>. Acesso em 29 nov. 2006

## Slide 31: Gerenciamento Ágil de Projetos de Software
Obrigado!
Questões???
Projeto de Software - Sildenir A. Ribeiro, DSc

## Slide 32: SCRUM Processo de Desenvolvimento de Software

## Slide 33
Scrum é um processo para construir software incrementalmente em ambientes complexos, onde os requisitos não são claros ou mudam com muita freqüência.

## Slide 34
Em Rugby, Scrum é um time de oito integrantes que trabalham em conjunto para levar a bola adiante no campo. Ou seja: times trabalhando como uma unidade altamente integrada com cada membro desempenhando um papel bem definido e o time inteiro focando num único objetivo.

## Slide 35
O objetivo do Scrum é fornecer um processo conveniente para projetos e desenvolvimento orientado a objetos.
A metodologia é baseada em princípios semelhantes aos de XP: equipes pequenas, requisitos pouco estáveis ou desconhecidos, e iterações curtas para promover visibilidade para o desenvolvimento.

## Slide 36
No entanto, as dimensões em Scrum diferem de XP.
Scrum divide o desenvolvimento em Sprints de 30 dias. Equipes pequenas, de até 7 pessoas, são formadas por projetistas, programadores, engenheiros e gerentes de qualidade. Estas equipes trabalham em cima de funcionalidade (os requisitos, em outras palavras) definidas no início de cada Sprint. A equipe toda é responsável pelo desenvolvimento desta funcionalidade

## Slide 37
Todo dia, é feita uma reunião de 15 minutos onde o time expões à gerência o que será feito no próximo dia, e nestas reuniões os gerentes podem levantar os fatores de impedimento, e o progresso geral do desenvolvimento.

## Slide 38
Fases – Sprint Reuniões Diárias
Todos respondem às perguntas:
  O que você realizou desde a última reunião?
  Quais problemas você enfrentou?
  Em que você trabalhará até a próxima reunião?
Benefícios:
  Maior integração entre os membros da equipe
  Rápida solução de problemas
    Promovem o compartilhamento de conhecimento
  Progresso medido continuamente
    Minimização de riscos

## Slide 39
Scrum é interessante porque fornece um mecanismo de informação de status que é atualizado continuamente, e porque utiliza a divisão de tarefas dentro da equipe de forma explicita.
Scrum e XP são complementares pois Scrum provê práticas ágeis de gerenciamento enquanto XP provê práticas integradas de engenharia de software.

## Slide 40
24h
30 dias
Levantamento de prioridades do produto
Acúmulo de tarefas pela equipe
Nova demonstração de funcionalidade
Reunião diária do Scrum
Sprint Backlog
Fases
Planejamento
Sprints
  Ciclos
Encerramento

## Slide 41
Fases de encerramento
Iniciada quando todos os aspectos são satisfatórios (tempo, competitividade, requisitos, qualidade, custo)
Atividades:
  Testes de integração
  Testes de sistema
  Documentação do usuário
  Preparação de material de treinamento
  Preparação de material de marketing

## Slide 42
Qualidade, Gerenciamento e Testes
Passos e papéis bem definidos
Gerenciamento de riscos
Revisões freqüentes / diárias
Definição de padrões
Realização de testes
Elaboração de documentação
Controles
Backlog
Release/Melhoria
Mudanças
Problemas
Soluções

## Slide 43
Crystal Processo de Desenvolvimento de Software

## Slide 44
Crystal/Clear faz parte, na realidade, de um conjunto de metodologias criado por Cockburn. As premissas apresentadas para a existência deste conjunto são:

## Slide 45
Todo projeto tem necessidades, convenções e uma metodologia diferentes.
O funcionamento do projeto é influenciado por fatores humanos, e há melhora neste quando os indivíduos produzem melhor.
Comunicação melhor e lançamentos freqüentes reduzem a necessidade de construir produtos intermediários do processo

## Slide 46
Crystal/Clear é uma metodologia direcionada a projetos pequenos, com equipes de até 6 desenvolvedores. Assim como com SCRUM, os membros da equipe tem especialidades distintas. Existe uma forte ênfase na comunicação entre os membros do grupo.
Existem outras metodologias Crystal para grupos maiores.

## Slide 47
Toda a especificação e projeto são feitos informalmente, utilizando quadros publicamente visíveis. Os requisitos são elaborados utilizando casos de uso, um conceito similar às estórias de usuário em XP, onde são enunciados os requisitos como tarefas e um processo para sua execução.

## Slide 48
As entregas das novas versões de software são feitos em incrementos regulares de um mês, e existem alguns subprodutos do processo que são responsabilidade de membros específicos do projeto.

## Slide 49
DSDM - Fases
O DSDM consiste de 5 fases:
Funcional
Model
Iteration
Feasibility
Review Study
Design
And Build
Iteration
Implementation

## Slide 50
Grande parte da metodologia é pouco definida, e segundo o autor, isto é proposital; a idéia de Crystal/Clear é permitir que cada organização implemente as atividades que lhe parecem adequadas, fornecendo um mínimo de suporte útil do ponto de vista de comunicação e documentos

## Slide 51: A família Crystal de Métodos
Criada por Alistair Cockburn
http://alistair.cockburn.us/crystal
Editor da série Agile Software Development da Addison-Wesley.

## Slide 52
Feature Driven Development Desenvolvimento orientado a funcionalidades
Stephen Palmer & John Felsing 2002

## Slide 53
FDD - Características
Método ágil e adaptativo;
Foco nas fases de desenho e construção
Interage com outras metodologias
Não exige nenhum processo específico de modelagem
Possui desenvolvimento iterativo
Enfatiza aspectos de qualidade durante o processo e inclui entregas freqüentes e tangíveis
Suporta desenvolvimento ágil com rápidas adaptações às mudanças de requisitos e necessidades do mercado

## Slide 54
FDD - Processos
O FDD consiste de 5 processos principais:

## Slide 55
FDD – Processos (Cont.)
Desenvolver um modelo compreensível (Develop an overall model)
Construir uma lista de funcionalidades (Build a features list)
Planejar por funcionalidade (Plan By Feature)
Projetar por funcionalidade (Design by feature)
Construir por funcionalidade (Build by feature)

## Slide 56
FDD - Cargos e Responsabilidades
Principais
  Gerente de projeto (Project Manager)
  Arquiteto líder (Chief architect)
  Gerente de desenvolvimento (Development Manager)
  Programador líder (Chief programmer)
  Proprietário de classe (Class owner)
  Especialísta do domínio (Domain experts)
  Gerente do domínio (Domain manager)

## Slide 57
FDD - Cargos e Responsabilidades (Cont.)
De apoio
  Gerente de versão (Release manager)
  Guru de linguagem (Language lawyer/language guru)
  Engenheiro de construção (Build engineer)
  “Ferramenteiro” (Toolsmith)
  Administrador de sistemas (System Administrator)
Adicionais
  Testadores (Testers)
  Instaladores (Deployers)
  Escritores técnicos (Technical writes)

## Slide 58
FDD - Boas Práticas
Modelagem de objetos de domínio (Domain Object Modeling)
  Exploração e explicação do problema do domínio
  Resulta em um arcabouço
Desenvolver por funcionalidade (Developing by feature)
  Desenvolvimento e acompanhamento do progresso através de da lista de funcionalidades.
Proprietários de classes individuais (Individual class ownership)
  Cada classe possui um único desenvolvedor responsável

## Slide 59
FDD - Boas Práticas (Cont.)
Equipe de funcionalidades (Feature teams)
  Formação de equipes pequenas e dinâmicas.
  Inspeção (Inspection)
  Uso dos melhores métodos conhecidos de detecção de erros.
Construções freqüentes (Regular Builds)
  Garantir que existe um sistema sempre disponível e de-monstrável.
Administração de Configuração (Configuration Manager)
  Habilita acompanhamento do histórico do código-fonte..

## Slide 60
Dynamic Systems Development Method (DSDM) Método dinâmico de desenvolvimento de sistemas
DSDM Consortium - 1994 Jennifer Stapleton - 1997

## Slide 61
DSDM - Características
Progenitor do XP
Arcabouço para desenvolvimento rápido de aplicações (RAD)
Fixa tempo e recursos ajustando a quantia de funcio-nalidades
Pequenas equipes
Suporta mudanças nos requisitos durante o ciclo de vida

## Slide 62
DSDM – Fases (Cont.)
Estudo das possibilidades (Feasibility study)
Estudo dos negócios (Business study)
Iteração do modelo funcional (Functional model iteration)
Iteração de projeto e construção (Design and build iteration)
Implementação final (Final implementation)

## Slide 63
DSDM - Cargos e Responsabilidades
Desenvolvedores (Developers)
Desenvolvedores Sêniores (Senior Developers)
Coordenador Técnico (Technical Coordinator
Usuário Embaixador (Ambassador User)
Usuário Consultor (Adviser User)
Visionário (Visionary)
Executivo responsável (Executive Sponsor)
Especialísta do domínio (Domain experts)
Gerente do domínio (Domain manager)

## Slide 64
DSDM - Práticas
Usuário sempre envolvido
Equipe do DSDM autorizada a tomar decisões
Foco na frequente entrega de produtos
Adaptação ao negócio é o critério para entregas
“Construa o produto certo antes de você construí-lo corretamente”
Desenvolvimento iterativo e incremental
Mudanças são reversíveis utilizando pequenas iterações
Requisitos são acompanhados em alto nível
Testes integrados ao ciclo de vida

## Slide 65
Adaptive Software Development Desenvolvimento Adaptável de Software
James A. Highsmith III – 2000

## Slide 66
ASD - Características
Iterativo e incremental
Sistemas grandes e complexos
Arcabouço para evitar o caos
Cliente sempre presente
Desenvolvimento de aplicações em conjunto (Joint Application development – JAD)

## Slide 67
ASD - Fases
O ASD possui ciclos de 3 fases:

## Slide 68
ASD – Fases (Cont.)
Especular (Speculate)
  Fixa prazos e objetivos
  Define um plano baseado em componentes
Colaborar (Collaborate)
  Construção concorrente de vários componentes
Aprender (Learn)
  Repetitivas revisões de qualidade e foco na demostranção das funcionalidades desenvolvidas (Learning loop)
  Presença do cliente e especialistas do domínio
Os ciclos duram de 4 a 8 semanas

## Slide 69
ASD - Propriedades
Orientado a missões (Misson-driven)
  Atividades são justificadas através de uma missão, que pode mudar ao longo do projeto
Baseado em componentes (Component-based)
  Construir o sistema em pequenos pedaços
Iterativo (Iterative)
  Desenvolvimento em cascata (Waterfall) só funciona em ambientes bem definidos e compreendidos. O ASD possui foco em refazer do que fazer corretamente já na primeira vez

## Slide 70
ASD – Propriedades (Cont.)
Prazos pré-fixados (Time-boxed)
  Força os participantes do projeto a definir severamente decisões do projeto logo cedo.
Tolerância a mudanças (Change-tolerant)
  As mudanças são freqüentes
  É sempre melhor estar pronto a adaptá-las do que controlá-las
  Constante avaliação de quais componentes podem mudar
Orientado a riscos (Risk driver)
  Itens de alto risco são desenvolvidos primeiro

## Slide 71
ASD - Cargos e Responsabilidades
Este método não descreve cargos em detalhes
  Executivo responsável (Executive Sponsor)
Participantes de uma sessão (workshop) do desenvolvimento de aplicações em conjunto (JAD)
  Facilitador (Facilitator)
    Liderar e planejar as sessões
  Escriba (Scribe)
    Efetuar anotações
  Cliente (Customer)
    Sempre presente
  Gerente de Projetos (Project Manager)
  Desenvolvedores (Developers)

## Slide 72
Outras Metodologias Ágeis
Extreme Programming
Rational Unified Process (RUP)
  Considerado uma metodologia ágil por alguns autores
Open Source Software Development
Agile Modeling
Pragmatic Programming

## Slide 73: Links Relacionados
http://www.agilemanifesto.org/
http://www.dcc.unicamp.br/~ra022247/Arquivos/scrum.pdf
http://www.poli.usp.br/pro/procsoft/tproepusp04.pdf
http://alistair.cockburn.us/crystal
http://www.featuredrivendevelopment.com/
http://www.dsdm.org/
http://www.adaptivesd.com/
http://www.rspa.com/spi/process-agile.html
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2002/P478.pdf
www.ime.usp.br/~gdaltonl/ageis.htm