|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/03/2022 | Até: | 05/01/2022 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) | x | xxxxx |
| Custo (CPI) | x | xxxxxx |
| Escopo | x | Dentro do escopo planejado. |
| Comunicação | x | Todos os canais de comunicação estão funcionando conforme o planejado.  Estrutura Analítica do Projeto (EAP) |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1.0 | Início do Projeto | 01/03/2022 | 05/03/2022 | Concluído |
| 2.0 | Levantamento de Requisitos | 06/03/2022 | 25/03/2022 | Concluído |
| 3.0 | Desenvolvimento de Software | 26/03/2022 | 15/06/2022 | Planejado |
| 4.0 | Testes e Qualidade | 16/06/2022 | 10/08/2022 | Planejado |
| 5.0 | Implantação e Treinamento | 11/08/2022 | 30/09/2022 | Planejado |
| 6.0 | Monitoramento e Controle | 01/10/2022 | 31/10/2022 | Planejado |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.0 | Elaboração do Termo de Abertura | Matheus Mello | 01/03/2022 | 05/03/2022 |
| 2.0 | Levantamento de Requisitos Iniciais | Pedro Cantanhêde | 06/03/2022 | 25/03/2022 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 3.0 | Desenvolvimento do Módulo A | Jean Fagundes | 26/03/2022 | 15/06/2022 | Concluído |
| 3.1 | Teste Unitário | Mateus Rangel | 26/03/2022 | 15/06/2022 | Concluído |
| 3.2 | Teste Integrado | Jorge Harbes | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Concluído |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 4.0 | Testes de Integração | Matheus Mello | 01/09/2023 | 25/03/2024 |
| 4.0 | Monitoramento de Riscos | Pedro Cantanhêde | 06/09/2022 | 25/03/2024 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Atraso no Desenvolvimento do Módulo A | Em Andamento | Revisar o cronograma e alocar recursos adicionais se necessário. | Desenvolvedor Back | 15/04/2024 |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

A equipe de projeto está focada em manter o projeto SCOA dentro do escopo e garantir que os prazos e custos sejam controlados. A situação atual não apresenta riscos críticos, mas estamos monitorando de perto o atraso no desenvolvimento do Módulo A e tomando medidas para mitigá-lo. O próximo período incluirá atividades importantes, como testes de integração e treinamento dos usuários. O comitê do projeto continua aprovando o uso das reservas de contingência conforme necessário.